# Sprint goal

List the US you will implement

* #US1 – 构建APP四个页面基本结构
* #US2 – 搜集、选择、排版照片

# Label

Sprint 1 backlog

# Decompose each story into tasks

* #US1
  + #T1 - 绘制四个功能的界面图。
  + #T2 - 完成基本的切换功能。
  + #T3 - 将提示语音插入界面。
* #US2
  + #T4 - 借助网络收集大量有关动物、字母、数字的可爱图片，挑选一部分生动易懂好记的作为APP的选用素材。
  + #T5 - 将挑选的图片加载到APP的服务器。
  + #T6 - 将图片显示到APP界面上，并进行布局。

# Assign the tasks to dev

* #T1
  + Developer: 张晓霞
  + Time: 8 Hours (Research + Implementation)
* #T2
  + Developer: 陈毓
  + Time: 8 Hours (Research + Implementation)
* #T3
  + Developer: 吴学凤
  + Time: 8 Hours (Research + Implementation)
* #T4
  + Developer: 葛彦宏
  + Time: 8 Hours (Research + Implementation)